ОБРАЗЕЦ №12

Проект!

ДОГОВОР

№…………..

Днес, ……………....2015 г., в град Ветово, между:

1. ОБЩИНА ВЕТОВО,

1. ОБЩИНА ВЕТОВО, с адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, ЕИК  000530504,  ИН по ЗДДС BG000530504, представлявана от Георги Александров Георгиев – кмет и Денка Иванова Борисова – главен счетоводител, наричана  за краткост Възложител, от една страна

и

2…………………………., със седалище и адрес на управление: ………………………………..,  ЕИК /Булстат/ ………………………………, ИН по ЗДДС,  представлявано от ……………………………. ………………………, наричано за краткост  Изпълнител, от друга страна,

на основание чл.41, ал.1 от ЗОП, във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Закриване на сметища за твърди битови отпадъци (ТБО) на територията на община Ветово, област Русе“ и    Решение №…………../ …………2015г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка за строителство с предмет: „Закриване на сметища за твърди битови отпадъци (ТБО) на територията на община Ветово, област Русе“.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1)  Срокът  за изпълнение на обществената поръчка е ................. месеца от датата на откриване на строителната площадка, от които за:

- техническа рекултивация  е.............. месеца, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя

- 36 (тридесет и шест) месеца за биологична рекултивация след приключването на изпълнението на техническата рекултивация

(2) „Срокът на договора” е периодът от време, считан от  датата на откриване на строителната площадка до изпълнението на всички задължения по него, включително гаранционните задължения. Строителната площадка може да бъде открита след подписване на договора за финансиране между Община Ветово и финансиращия орган ПУДООС.

(3) При възникване и/или настъпването на непредвидени обстоятелства (съгласно разпоредбите на ЗОП), изпълнението на строежа може да бъде временно преустановено с акт обр. 10 по ЗУТ до отпадане на същите. За времето от акт обр.10 до акт обр.11  времетраенето на срока по ал. 1 не тече.

IIІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1)  Общата стойност, съгласно ценово предложение, неразделна част от настоящия договор е  .......................лв. /словом: ……………………………………. /  без ДДС и ........................лв. /словом: ……………………………………. / с ДДС , в това число:

1.Техническа рекултивация на стойност   ........................лв./словом: …………… …………………………. /без ДДС и  ........................лв.  /словом: ………………………… ……………………………………. / с ДДС.

2.Биологична рекултивация на стойност   ........................лв. /словом:…………….. ……………………………………./ без ДДС и  ........................лв./словом:……………………………………. / с ДДС.

(2) Предложените цени не подлежат на промяна за срока на договора. Цената по ал. 1 е окончателна и валидна до пълното изпълнение на предмета на договора и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реализацията му.

Чл. 4.(1) За извършените работи по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като следва:

4.1.1. За Техническа рекултивация:

а) междинни плащания до 80% /осемдесет процента/ от предложената цена за техническата рекултивация, след реално извършени и отчетени дейности, реализиране на поне 10 % (десет процента) от стойността на техническата рекултивация,  удостоверени в протоколи за приемане на извършените дейности без забележки, документи по Наредба №3/2003 и представяне на фактура.

б) окончателно плащане на техническата рекултивация след представяне на посочените документи в чл.5 от договора и фактура.

4.1.2. За Биологична рекултивация:

а) междинни плащания до 65% /шестдесет и пет процента/ от предложената цена за биологичната рекултивация, след реално извършени и отчетени дейности,  удостоверени в протоколи за приемане на извършените дейности без забележки по биологичната рекултивация и представяне на фактура.

б) окончателно плащане на биологичната рекултивация след представяне на посочените документи в чл.5 от договора и фактура.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по ал.1, в срок до 5 /пет/ работни дни след получаване на средствата по сметката на Община Ветово от ПУДООС.

(3) Средствата се осигуряват от ПУДООС при МОСВ, като плащанията ще се извършат съгласно предложената оферта и договорените условия. При частично осигуряване на средствата от ПУДООС, договора ще се изпълнява до размера на осигурените средства.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ във връзка с извършване на плащанията, по изключение може да се позове на разпоредбата на чл.303а, ал.2 от ТЗ и да  договори срок за изпълнение на парично задължение по-дълъг от 30 дни, но не повече от 60 дни, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина.

Чл. 5.(1) Необходими документи за окончателното разплащане на техническата рекултивация са:

1.Заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г.).

2.Одобрен от кмета на общината протокол на комисия за приемане на техническата рекултивация съгласно Раздел V от НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп., бр. 30 от 22.03.2002 г.)

3.Акт обр. 15.

(2) Необходими документи за окончателното разплащане на биологичната рекултивация са:

1.Заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г.).

2.Одобрен от кмета на общината протокол на комисия за приемане на биологичната рекултивация съгласно Раздел V от НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп., бр. 30 от 22.03.2002 г.)

3.Протокол образец 16.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(4)Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

А. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на изпълнените работи и влаганите материали, по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1). при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали или отклонения от проекта, да спира извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на нестандартните или некачествени материали и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). Да откаже заплащането на СМР до представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изисканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателствени документи за доказване на количеството и качеството им.

(3). Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации, актове и протоколи съгласно Наредба№3.

(4). Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката.

(5). Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде изработените видове работи;

(6).Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа;

(2)  Да участва със свой представител при приемане на извършените работи на обекта.

(3)  Да изплаща извършените и приети количества работи при условията на настоящия договор.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникват:

1.Смърт или злополука на което и да било физическо лице.

2.Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава договорените средства за извършените и приети дейности при условията на настоящия договор.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълни договорените СМР качествено и в договорения срок по чл.2, като организира и координира цялостния процес на строителство и рекултивация, в съответствие с:

- Одобрения технически проект;

- Техническото предложението за изпълнение на поръчката;

- Условията и техническите изисквания на документацията и обявлението за откритата процедура;

- Закон за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда, Закона за опазване на земеделски земи, Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделски земи, Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и всяка друга нормативна уредба уреждаща безопасни и здравословни условия на труд, противопожарна и аварийна безопасност и безопасност на движението, както и всички други действащи нормативни документи.

(2) Да осигурява свои представители за съставяне и подписване на констативни протоколи.

(3) Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на действащите стандарти и проекта, за които да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати и др. документи, доказващи качеството, произхода и техническите им характеристики.

(4) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта и изпълнява техните разпореждания в съответствие с действащото законодателство.

(5) Да поддържа валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно ЗУТ за целия период на изпълнение на договора, като представя доказателства за това на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) Да отстранява за своя сметка всички появили се скрити недостатъци и дефекти по негова вина в рамките на гаранционните срокове, като започне ефективното им отстраняване на място в срок от ………………. календарни дни, съобразно направеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение за Срок за реакция за отстраняване на скрити недостатъци и появили се дефекти в периода на поетия гаранционния срок,                                      констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

(7) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по–късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съвместно със строителния надзор на обекта ще даде писмено разрешение за закриването им.

(8) Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи и доказващи количеството и качеството на извършените СМР и вложените материали /количествени сметки, протоколи за извършени СМР, актове по Наредба 3, сертификати за материали и др./. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска допълнителни документи по негова преценка за нуждите на доказване на количеството и качеството на изпълнените СМР и вложените материали.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира срочно и безопасно изпълнение на строителните и монтажни работи и предвижда конкретна организация на изпълнение на строителството по частите на строежа и всички основни въпроси, касаещи необходимата технологична последователност, гарантираща завършването му в срок.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка вода за строителни нужди и временното захранване с електроенергия, и съответната консумация при необходимост.

(11) Изпълнителят носи пълна отговорност за всички действия и/или бездействия на своите подизпълнители.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда на и извън строителната площадка, както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване и др. вредни последици от работите по предмета на договора.

(13) ИзпълнителяТ трябва да ограничи действията на своя персонал и механизация до границите на строителната площадка и до другите допълнителни площи, които могат да му бъдат предоставени временно, след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички работи по строежа в съответствие с одобрения и съгласуван технически проект и при точно спазване на указаното в договора и приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

(15) За извършването на отделните строително-монтажни работи по обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност.

(16) След завършване на всички включени в обхвата на договора работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмено искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на Констативен акт обр. 15.

(17) Към съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15. се пристъпва  при спазване изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба. Констативният акт обр.15 да се изготви от Изпълнителя.

(18) След подписване на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (Констативен акт обр. 15) без забележки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да окаже пълно съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  организиране и  изпълнение на необходимите съгласувателни процедури на дейностите, необходими за приемане на строежа с Протокол обр. 16 и за получаване на Разрешение за ползване на обекта съгласно чл. 175 ÷ чл. 179 от ЗУТ и Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(19) Да изпълнява мерките за информация и публичност, изисквани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(20) Да посочва във фактурите наименованието на оперативната програма, номера на договора между ПУДООС и МОСВ, номера на Договора между ПУДООС и Община Ветово, както и номера и дата на договора за обществена поръчка, по който е извършено плащането.

(21) Да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с изпълнението на договора за обществена поръчка, в срок до 31 август 2020 г.

(22) Да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити.

(23) Да докладва за възникнали нередности.

(24) Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприети мерки за тяхното разрешаване.

(25) Да изпълнява мерките и препоръките, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(26) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/ договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЯ в 3- дневен срок.

V.  ГАРАНЦИОНЕН СРОК И  И  ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по Наредба №2 от 31.07.2003 год.  за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

(2) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до ……… календарни дни, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите. Гаранционния срок спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

(3) Изпълнителят се задължава, съгласно чл.19, ал.3 от Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт да отстранява появилите се дефекти през първите 5 години след приключване на техническата рекултивация.

(4) Страните определят с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срока и начина за отстраняване на недостатъците.

(5) При не отстраняване на възникналите дефекти в срока, определен в констативния протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани недостатъците и дефектите, като разходите за това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за внесена Гаранцията за добро изпълнение  в размер на 4% /четири процента/ от стойността на договора без ДДС,  изчислена на база Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , или сума в размер на ……………лв. /словом: ………………………/  в една от следните форми:

13.1.1.Депозит на парична сума, внесена по следната банкова сметка на Община Ветово (в лева):

#### IBAN:  BG87BUIB71143312474900

#### BIC: BUIBBGSF

#### Банка „Сибанк“  ЕАД, клон Русе

При избрана форма на паричен депозит, същият се възстановява на участника, ако в този период не са възникнали обстоятелства по нейното усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

-80 % от стойността на гаранцията до 1 (един) месец след приемане на окончателното изпълнение на техническата рекултивация, след представянето на съответните протоколи и  актове за изпълнените СМР-та съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, приемане на изпълнената работа по техническата рекултивация съгласно изискванията на Раздел V. „Приемане на рекултивирани или подобрени площи“ от Наредба №26 от 02.10.1996 год. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт на обекта съобразно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

-20 % от стойността на гаранцията до 1 (един) месец, след приемане на изпълнената работа по биологичната рекултивация съгласно изискванията на Раздел V. „Приемане на рекултивирани или подобрени площи“ от Наредба №26 от 02.10.1996 год. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и представяне на протокол от комисия, назначена от Кмета на общината по реда на чл.23, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.

13.1.2. Банкова гаранция   със срок на валидност както следва:

- 80 % от стойността на гаранцията със срок на валидност 1 (един) месец след приемане на окончателното изпълнение на техническата рекултивация, след представянето на съответните протоколи и актове за изпълнените СМР-та съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, приемане на изпълнената работа: по техническата рекултивация съгласно изискванията на Раздел V. „Приемане на рекултивирани или подобрени площи“ от Наредба №26 от 02.10.1996 год. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт  на обекта съобразно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

-20 % от стойността на гаранцията със срок на валидност 1 (един) месец, след приемане на изпълнената работа по биологичната рекултивация съгласно изискванията на Раздел V. „Приемане на рекултивирани или подобрени площи“ от Наредба №26 от 02.10.1996 год.за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и представяне на протокол от комисия, назначена от Кмета на общината по реда на чл.23, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.

(2)Банковата гаранция за изпълнение се възстановява/освобождава на участника в срок до един месец, ако в този период не са възникнали обстоятелства по нейното усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва:

-80 % от стойността на гаранцията до 1 (един) месец след приемане на окончателното изпълнение на техническата рекултивация, след представянето на съответните протоколи и  актове за изпълнените СМР-та съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, приемане на изпълнената работа: по техническата рекултивация съгласно изискванията на Раздел V. „Приемане на рекултивирани или подобрени площи“ от Наредба №26 от 02.10.1996 год. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и по изграждане на мониторинговите съоръжения на обекта съобразно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

-20 % от стойността на гаранцията до 1 (един) месец, след приемане на изпълнената работа по биологичната рекултивация съгласно изискванията на Раздел V. „Приемане на рекултивирани или подобрени площи“ от Наредба №26 от 02.10.1996 год. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и представяне на протокол от комисия, назначена от Кмета на общината по реда на чл.23, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.

(3). Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение.

(4). Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

(5) Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6)   Гаранцията   за   изпълнение   (депозит   или   банкова   гаранция)   се освобождава съобразно приключване изпълнението на задълженията по  договора,  освен,  ако  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  е  усвоил  същата,  преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, в съответствие с определеното в него.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение при условията на чл.18 и чл.19, като при дължими неустойки и/или удръжки по отношение на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се удовлетвори от така предоставената гаранция за изпълнение.

(8) Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не отменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на констатирани дефекти в гаранционните срокове, вследствие на некачествено изпълнени СМР и вложении некачествени материали.

(9) При обстоятелства по чл. 2, ал.3 от договора  за  временно преустановяване на работата на строежа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да удължи срока на валидност на банковата гаранция  за добро изпълнение, ако е избрал такава,  до 1 месец  след новата крайна дата  за изпълнение.

VI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл. 15. Всички щети и пропуснати ползи, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство и материали, и неспазване на сроковете от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за негова сметка.

Чл. 16.(1) При неспазване на сроковете по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от общата стойност за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от стойността на договора.

(2) Налагането на неустойки не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от други отговорности съгласно нормативната уредба и настоящия договор.

(3) При частично неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на неизпълнените работи ведно с 10 % от общата стойност на договора.

(4) В останалите случаи на неизпълнение на задълженията по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

(5) Сумата по неустойките се удържа от възложителя от плащанията по договора.

(6) Неустойки по този договор се дължат независимо от неговото разваляне или прекратяване.

Чл. 17. (1) Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Всички вреди, нанесени на други участници в строителния процес или на трети лица при изпълнение на строителството по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се заплащат от него.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в срока посочен в чл.12, ал.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснати ползи.

Чл. 19. При едностранно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение.

Чл. 20. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред, ако тяхната стойност е по – голяма от изплатените неустойки по реда на този договор.

VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 21. (1).  Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непредвидени обстоятелства .

(2). Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор са обстоятелства посочени в пар.1, т.14б от ЗОП.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна, в какво се състоят непредвидените обстоятелства и какви са възможните последици от тях. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(4) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на Възложителя, поради непредвидени обстоятелства или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и обекта се предава на Възложителя за съхранение, като срокът по ал.1 спира да тече до съставяне на акт обр.11 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.

Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е вследствие на не- положена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Ако непредвидени обстоятелства, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VIIІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. (1)  Действието на настоящия договор се прекратява при наличие на някоя от следните хипотези:

1.   С изтичане срока на договора, определен в Раздел ІІ.

2.   По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

3. При невъзможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури финансирането на поръчката, без същият да дължи неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.  При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената поръчка.

5.    При отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора.

6.   От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на някое от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. Когато установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

8.  С 10 /десет/ дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при системно неизпълнение или лошо изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, премине в ликвидация или бъде започнато производство по обявяването му в несъстоятелност.

(3)  При прекратяване на договора :

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички заплатени от него материали и всички съставени до момента на прекратяването протоколи, актове, сертификати и др.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща изпълнените до прекратяването на договора работи, при условията на договора.

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23 Всяка кореспонденция до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в писмена форма и се завежда в деловодството на Община Ветово.

Чл. 24 Писмена кореспонденция на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се връчва лично или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се счита за уведомен, независимо как е оформена обратната разписка.

Чл. 25 Всички допълнителни споразумения към настоящия договор се считат за неразделна част от него.

Чл. 26 Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.

Чл. 27 При възникване на спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на договора, страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При не постигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора пред съответните компетентни органи.

Чл. 28 При възникване на разногласия относно възникналите дефекти и технически проблеми е меродавно становището на строителния надзор или ДНСК. При разногласия, касаещи осигуряване на финансиране, меродавно е становището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ПУДООС в рамките на действащите нормативи.

Чл. 29 За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл. 30 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия, не води до нищожност на други клаузи или на договора като цяло.

Чл. 31 Страните по договора не могат да изменят договора за обществена поръчка. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение в съответствие с чл. 43, ал. 2 от ЗОП

Приложение към настоящия договор са:

  - Ценово предложение на изпълнителя

  - Количествено-стойностните сметки на изпълнителя

  - Анализ на цените на изпълнителя

  - Линеен календарен график

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: